АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021									№ 20

ст. Раздольная

Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Раздольненского сельского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

на 2018-2022 года»

В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 20 декабря 2018 года № 183 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Раздольненском сельском поселении Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 года» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 26 февраля 2021 года № 20

«Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Раздольненского сельского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

на 2018-2022 года»

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист

общего отдела							          О.Б.Самылкина

Проект согласован:

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.В. Кундерова

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 26 февраля 2021 года № 20 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района

на 2018-2022 года»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды

Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 года» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 06 декабря 2017 года № 190 года с изменениями от 01.04.2019 № 42, от 09.01.2020 № 1, от 11.02.2020 № 21, от 17.02.2020 № 31, от 21.12.2020 № 155.

Период реализации программы – 2020 год.

Общая характеристика выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2020 год выполнены и в полном объеме

Целевые индикаторы и показатели за 2020 год соответствуют прогнозируемым.

Финансирование программных мероприятий в 2020 году в сумме _____ тыс. рублей.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 года», проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.) и фактических объемов расходов на их достижение.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

Отчет о реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды

Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 года»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено \не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство общественных территорий Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Благоустройство территории дома культуры ст.Раздольная, ул. Фрунзе,36 | Всего в том числе: | 14069,88 | 14069,88 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1547,69 | 1547,69 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 500,89 | 500,89 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 12021,31 | 12021,31 |  |
| 2 | Благоустройство общественной территорий Раздольненского сельского поселения Кореновского района по ул.Фрунзе 36а ( территория детской площадки) | Всего в том числе: | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
| 3 | Благоустройство общественной территорий Раздольненского сельского поселения Кореновского района по ул.Фрунзе ( территория прилегающая к многофункциональной спортивной площадке) | Всего в том числе: | 20,8 | 20,8 |  |
|  |  | Местный бюджет | 20,8 | 20,8 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 14120,68 | 14120,68 |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района														А.Н.Еригин

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы  «Формирование современной городской среды

Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 года»

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | шт | 3 | 3 |  |
| Изготовление дизайн-проекта на выполнение работ по благоустройству общественной территории | ед | 1 | 1 |  |
| Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования | ед | 1 | 1 |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района							А.Н.Еригин

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Раздольненском сельском поселении Кореновского района на 2020 год»

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Планируемый рост показателя (количество субъектов малого и среднего предпринимательства); | 0,01 | 0,01 | 1,0 |
|  | Планируемый рост показателя (численность занятых в малом и среднем предпринимательстве); | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района															А.Н.Еригин