АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.03.2021 									№ 21-р

ст. Раздольная

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов

социальной сферы Раздольненского сельского поселения

Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Раздольненского сельского поселения к устойчивой работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и на основании распоряжения администрации муниципального образования Кореновский район от 13 марта 2021 года № 90-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов»:

1. Образовать комиссию по координации подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социально сферы поселения к работе в осеннее – зимний период 2021-2022 года (приложение № 2)

3. Поручить комиссии систематически рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с организацией работ по подготовке к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и социальной сферы Раздольненского сельского поселения.

4. Директору муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского поселения (Немцев):

4.1. Организовать обследование состояния систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, принять конкретные меры по обеспечению устойчивого функционирования всех систем на территории поселения.

4.2. Обеспечить финансирование мероприятий, направленных на повышение санитарной безопасности объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

4.3. Обеспечить выполнение работ по устойчивому функционированию систем водоснабжения.

4.4. организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, создание запасов песко-соляной смеси для обработки дорог местного значения;

4.5. Обеспечить к 1 числу ежемесячно (за период июль-август 2021 года предоставление отчета 1-ЖКХ (зима) в районную комиссию согласно утвержденной формы (приложение № 3).

5. Финансовому отделу (С.В.Кундеровой) предусмотреть в бюджете поселения необходимые средства на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными организациями.

6. Председателям ТОС пропагандировать среди населения необходимость установки приборов учета воды и энергоресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов.

7. Специалисту администрации, уполномоченному по вопросам ГО и ЧС Маничевой Л.С. осуществлять контроль за созданием на предприятиях жизнеобеспечения аварийного запаса материально технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

9. Комиссии по координации подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, независимо от ведомственной принадлежности к эксплуатации в осеннее- зимний период к 1 сентября 2021 года.

10. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 12 марта 2021 года № 21-р

«О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Раздольненского сельского поселения Кореновского района к осенне- зимнему периоду 2021-2022 годов»

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района

начальник общего отдела						С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 12 марта 2021 года № 21-р

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по координации подготовки жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы поселения к работе в осенне-зимний 2021-2022 года

| Еригин Анатолий Николаевич | глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Самылкина Ольга Борисовна | ведущий специалист общего отдела администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района, заместитель председателя комиссии |
| Шевлякова Наталья Григорьевна | делопроизводитель администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии |  |
| Маничева Людмила Сергеевна | специалист, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
| Косолапов Михаил Владимирович | директор МБУК РСП КР «Раздольненский сельский Дом культуры» |
| Немцев Александр Сергеевич | директор МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения Кореновского района; |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 12 марта 2021 года № 21-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке Раздольненского сельского поселения

Кореновского района к ОЗП 2021-2022 годы

| Наименование мероприятия | Ед-ца измерения | количество | необходимо денежн. средств всего (млн.руб) | В том числе |  |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| I. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт, реконструкция, строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Приобретение топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Поверка приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Мероприятия по подготовке к ОЗП жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Мероприятия по подготовке к ОЗП электросетевого комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Мероприятия по подготовке к ОЗП газового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение договора с МУП «ЖКХ» на содержание дорог местного значения в зимний период на сумму 50 000 рублей |
| Приобретение песко-соляной смеси (ПСС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 рублей |
| ВСЕГО по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 рублей |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 12 марта 2021 года № 21-р

СВЕДЕНИЯ

о подготовке к работе МУП ЖКХ Раздольненского сельского полселения Кореновского района (№ 1-жкх/зима/срочная ежемесячная),

по состоянию на__________ 2021 года

| Показатель | Номер строки | Ед. измерен. | Код по ОКБ И | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| субъекта Российской Федерации | 01 02 | тыс. ед. тыс. м2. | 643 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 04 | тыс. ед. тыс. м2. | 643 058 |  |  |  |  |  |
| - государственный | 05 06 | тыс.е д. тысм2. | 643 058 |  |  |  |  |  |
| -частный | 07 | тыс.ед | 643 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 10 | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований мощность | 11 12 | ед. Гкал | 642 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности пропускная способность | 2526 | ед тыс м3/сут | 642 599 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 28 | тыс м3 /сут | 599 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 36 | тыс м3 /сут | 599 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 38 | тыс м3 /сут | 599 |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| В том числе: ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки независимо от формы собственности | 49 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| В том числе: ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс. м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| В том числе: ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс. м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от формы собственности | 53 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 55 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе: ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 57 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| В том числе: ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы до врезки | 59 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: - уголь | 60 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - другое твердое топливо | 61 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед | 642 |  |  |  |  |  |
| - приливные | 65 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - солнечные | 66 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - ветровые | 67 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - термальные | 68 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | 70 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально- технических ресурсов | 71 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 72 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, | 74 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| из них - на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | 75 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально- технических ресурсов | 76 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - финансовые средства на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 77 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР | 80 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| в том числе: - уголь | 81 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 82 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - газ | 83 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергию | 84 | млн руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - электроэнергию | 85 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин