АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2022 									№ 42

ст.Раздольная

О внесении изменений в постановление администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 05 мая 2017 года № 77 «Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения Раздольненского сельского поселения

Кореновского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Раздольненского сельского поселения Кореновского района, администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 05 мая 2017 года № 77 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Раздольненского сельского поселения Кореновского района» следующие изменения: Раздел 1.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» схемы водоснабжения и водоотведения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на период 20 лет (до 2037 года) с выделением первой очереди строительства - 10 лет с 2017 до 2027 и на перспективу до 2037 года изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 17 сентября 2018 года № 117 «О внесении изменений в постановление администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 05 мая 2017 года № 77 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Раздольненского сельского поселения Кореновского района» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района 							А.Н.Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 04 апреля 2022 года № 42

«О внесении изменений в постановление администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 05 мая 2017 года № 77 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Раздольненского сельского поселения Кореновского района»

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист

общего отдела								О.Б. Самылкина

Проект согласован:

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 04 апреля 2022 года № 42

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 05 мая 2017 года № 77

(в редакции постановления администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 04 апреля 2022 года № 42)

## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 14  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ст. Раздольная |  |  |
| I очередь (2017-2027 гг) |  |  |
| 1 | Замена водопроводной сети по ул. Щорса ф 100 L=400,0 м | 2023 г. |
| 2 | Замена водопроводной сети по ул. Щорса ф 100 L=300,0 м | 2024 г. |
| 3 | Замена водопроводной сети по ул. Щорса ф 100 L=300,0 м | 2025 г. |
| 4 | Замена водопроводной сети по ул. Советская ф 100 L=3520,0 м | 2026 г. |
| 5 | Замена водопроводной сети по ул. Щорса ф 100 L=3145,0 м | 2026 г. |
| 6 | Замена водопроводной сети по ул. Партизанская ф 100 L=490,0 м | 2026 г. |
| 7 | Замена водопроводной сети по ул. Южная ф 100 L=1005,0 м | 2026 г. |
| 8 | Замена водопроводной сети по ул. Школьная ф 100 L=390,0 м | 2026 г. |
| 9 | Замена водопроводной сети по ул. Степная ф 100 L=1250,0 м | 2026 г. |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул. Почтовая ф 100 L=640,0 м | 2026 г. |
| 11 | Замена водопроводной сети по ул. Красногвардейская ф 100 L=865,0 м | 2027 г. |
| 12 | Замена водопроводной сети по ул. Чапаева ф 100 L=1320,0 м | 2026 г. |
| 13 | Замена водопроводной сети по ул. Амбарная ф 100 L=815,0 м | 2026 г. |
| 14 | Замена водопроводной сети по ул. Аптекарская ф 100 L=1100,0 м | 2026 г. |
| 15 | Замена водопроводной сети по ул. Торговая ф 100 L=1170,0 м | 2027 г. |
| 16 | Замена водопроводной сети по ул. Трудовая ф 100 L=770,0 м | 2027 г. |
| 17 | Замена водопроводной сети по ул. Мирная ф 100 L=210,0 м | 2027 г. |
| 18 | Замена водопроводной сети по ул. Садовая ф 100 L=540,0 м | 2027 г. |
| 19 | Замена водопроводной сети по пер. Речной ф 100 L=150,0 м | 2027 г. |
| 20 | Строительство артезианской скважины по ул. Колхозная | 2027 г. |
| 21 | Строительство водопроводной сети по ул. Колхозная ф 100 L=1060,0 м | 2027 г. |
| 22 | Строительство водопроводной сети по ул. Дунайская ф 100 L=520,0 м | 2027 г. |
| 23 | Строительство водопроводной сети по ул. Амбарная ф 100 L=120,0 м | 2027 г. |
| 24 | Строительство водопроводной сети по ул. Степная от дома №1 до №9 ф 100 L=1000,0 м | 2027 г. |
| 25 | Строительство водопроводной сети по ул. Чапаева ф 100 L=273,0 м (от ул. Аптекарская до ул. Щорса) | 2027 г. |
| II очередь (2028-2037 гг) |  |  |
| 1 | Строительство водопроводной сети на вновь осваиваемой территории ф 100 L=7010,0 м | 2028-2037 гг. |
| х. Верхний |  |  |
| I очередь (2017-2027 гг) |  |  |
| 1 | Замена водопроводной сети по ул. Степная ф 100 L=630,0 м | 2024 г. |
| 2 | Замена водопроводной сети по ул. Ленина ф 100 L=2185,0 м | 2024 г. |
| 3 | Замена водопроводной сети по ул. Дружбы ф 100 L=575,0 м | 2025 г. |
| 4 | Замена водопроводной сети по ул. Первомайская ф 100 L=795,0 м | 2025 г. |
| 5 | Замена водопроводной сети по ул. Кавказская ф 100 L=775,0 м | 2026 г. |
| 6 | Замена водопроводной сети по ул. Зеленая ф 100 L=260,0 м | 2026 г. |
| 7 | Замена водопроводной сети по пер. Мирный ф 100 L=205,0 м | 2027 г. |

».

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района 							А.Н.Еригин