АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2015									№ 117

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского

поселения Кореновского района в 4 квартале 2014 года»

## В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 12 октября 2012 года № 206 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в 4 квартале 2014 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 10 июля 2015 года № 117

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского

поселения Кореновского района в 4 квартале 2014 года»

Проект подготовлен и внесен:

финансовым отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист

финансового отдела							М.А. Орлецкая

Проект согласован:

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.В. Кундерова

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 10 июля 2015 года № 117

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Ремонт здания администрации Раздольненского сельского

поселения Кореновского района в 4 квартале 2014 года»

Ведомственная целевая программа «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского  поселения Кореновского района в 4 квартале 2014 года» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района № 141 от 02 декабря 2014 года.

В 2014 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по замене окон, межкабинетных дверей, наполного покрытия 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района, ремонту помещения 2 этажа здания администрации и установке сплит систем в рабочих помещениях. Финансирование мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района. Реализация программы произведена в полном объеме.

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ис-полнение | Общий объем финан-сирова-ния, тыс. рублей | в том числе |  |  |  | % вы-пол-не-ния | Степень и результаты выполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | Привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | КБ | ВБ |  |  |
| 1 | Замена окон 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | план | 177,0 | 177,0 | - | - | - | 100 | Демонтировано и установле-но 24 окна |
|  |  | испол-нение | 177,0 | 177,0 | - | - | - |  |  |
| 2 | Замена межкабинетных дверей 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | план | 90,7 | 90,7 | - | - | - | 100 | Заменено 11 межкаби-нетных дверей |
|  |  | испол-нение | 90,7 | 90,7 | - | - | - |  |  |
| 3 | Ремонт помещения 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | план | 99,6 | 99,6 | - | - | - | 100 | Отремонтировано 2 кабинета на 2 этаже здания ад-министра-ции |
|  |  | испол-нение | 99,6 | 99,6 | - | - | - |  |  |
| 4 | Установка сплит систем в рабочих помещениях 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | план | 97,2 | 97,2 | - | - | - | 100 | Установле- но 8 сплит-систем |
|  |  | испол-нение | 97,2 | 97,2 | - | - | - |  |  |
| 5 | Замена напольного покрытия на основе линолеума на 2 этаже здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | план | 35,5 | 35,5 | - | - | - | 100 | Приобретено 27,7 погонных метров линолеума |
|  |  | испол-нение | 35,5 | 35,5 | - | - | - |  |  |
| ИТОГО по программе |  | план | 500,0 | 500,0 | - | - | - | 100 |  |
|  |  | испол-нение | 500,0 | 500,0 | - | - | - |  |  |

Показатели результативности выполнения программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План/исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля замены окон здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | процент | 50/50 |
| 2 | Доля замены межкабинетных дверей здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | процент | 50/50 |
| 3 | Доля проведенного ремонта помещений 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | процент | 1/1 |
| 4 | Доля установленных сплит систем в рабочих помещениях 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | процент | 100/100 |
| 5 | Доля замен напольного покрытия на основе линолеума на 2 этаже здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | процент | 25/25 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин