АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2017									№ 47

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой

программы «Ремонт здания администрации Раздольненского

сельского поселения Кореновского района на 2016 год»

## В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 12 октября 2012 года № 206 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2016 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 27 февраля 2016 года № 47

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского

поселения Кореновского района в 2016 году»

Проект подготовлен и внесен:

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.В. Кундерова

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 27 февраля 2017 года № 47

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Ремонт здания администрации Раздольненского сельского

поселения Кореновского района в 2016 году»

Ведомственная целевая программа «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в 2016 году» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района № 62 от 01 марта 2016 года.

В 2016 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по ремонту помещений 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в количестве 1 единиц, замена дверей в количестве 1 единицы и окон на 1 этаже  и 8 единиц. Ремонт стен и потолков холла и лестничных проемов здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района, ремонт туалета(мужской и женский) ,коридора в здании администрации, ремонт пола 2 этажа здания администрации. Финансирование мероприятий Программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района. Реализация программы произведена в полном объеме. Выделенные на реализацию денежные средства освоены полностью.

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ис-полнение | Общий объем финан-сирова-ния, тыс. рублей | в том числе |  |  |  | % вы-пол-не-ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | Привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | КБ | ВБ |  |  |
| 1 | Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и двери на 1 этаже здания администрации Раздольненского сельского поселения | план | 117,1 | 117,1 | - | - | - | 100 | Изготовили и провели монтаж металлопластиковых окон и двери на 1 этаже здания Раздольненского сельского поселения в количестве 6 единиц. |
|  |  | испол-нение | 117,1 | 117,1 | - | - | - |  |  |
| 2 | Ремонт стен и потолков холла, и лестничных проемов здания администрации Раздольненского сельского поселения | план | 97,4 | 97,4 | - | - | - | 100 | Произведен ремонт стен и потолков холла, и лестничных проемов здания администрации Раздольненского сельского поселения |
|  |  | испол-нение | 97,4 | 97,4 | - | - | - |  |  |
| 3 | Услуги по техническому надзору по объектам «Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и двери на 1 этаже здания администрации Раздольненского сельского поселения» и «Ремонт стен и потолков холла, и лестничных проемов здания администрации Раздольненского сельского поселения» | план | 2,3 | 2,3 | - | - | - | 100 | Проведен тех. надзор |
|  |  | испол-нение | 2,3 | 2,3 | - | - | - |  |  |
| 4 | Ремонт запасного выхода и окраска лестничного марша | план | 26,5 | 26,5 | - | - | - | 100 | Произведен ремонт запасного выхода и окраска лестничного марша |
|  |  | испол-нение | 26,5 | 26,5 | - | - | - |  |  |
| 5 | Услуги по составлению сметной документации по объектам: «Ремонт туалета в здании администрации (мужской, женский, коридор)» | план | 1,7 | 1,7 |  |  |  | 100 | Изготовлена сметная документация |
|  |  | испол-нение | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт туалета в здании администрации (2 туалета мужской, женский) | план | 88,2 | 88,2 | - | - | - | 100 | Произведен ремонт туалета в здании администрации (2 туалета мужской, женский) |
|  |  | испол-нение | 88,2 | 88,2 | - | - | - |  |  |
| 7 | Ремонт туалета в здании администрации (коридор) | план | 62,4 | 62,4 | - | - | - | 100 |  |
|  |  | испол-нено | 62,4 | 62,4 | - | - | - |  |  |
| 8 | Услуги по техническому надзору по объектам: «Ремонт туалета в здании администрации (мужской, женский, коридор)» | план | 2,9 | 1,2 | - | - | - | 100 | Произведен технадзор |
|  |  | испол-нение | 2,9 | 1,2 | - | - | - |  |  |
| 9 | Ремонт пола 2 этажа в здании администрации | план | 23,1 | 23,1 | - | - | - | 100 | Произведен ремонт пола в здании администрации |
|  |  | испол-нение | 23,1 | 23,1 | - | - | - |  |  |
| 10 | Ремонт зала заседаний | план | 89,1 | 89,1 | - | - | - | 100 | Произведен ремонт пола в здании администрации |
|  |  | испол-нение | 89,1 | 89,1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  | план | 510,8 | 509,1 | - | - | - | 100 |  |
|  |  | испол-нение | 510,8 | 509,1 | - | - | - |  |  |

Показатели результативности выполнения программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План/исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проведенного ремонта помещений 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | % | 100/100 |
| 2 | Доля ремонт туалета в здании администрации (2 туалета мужской, женский) здания администрации Раздольненского сельского поселения | % | 100/100 |
| 3 | Доля ремонта туалета в здании администрации (коридор) | % | 100/100 |
| 4 | Доля установленных металлопластиковых окон и двери на 1 этаже здания администрации Раздольненского сельского поселения | % | 100/100 |
| 5 | Доля проведенного ремонта стен и потолков холла, и лестничных проемов здания администрации Раздольненского сельского поселения | % | 100/100 |
| 6 | Доля проведенного ремонта запасного выхода и окраска лестничного марша | % | 100/100 |
| 7 | Доля проведенного ремонта пола 2 этажа в здании администрации | % | 100/100 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин