АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2019									№ 21

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Раздольненского сельского

поселения Кореновского района в 2018 году»

В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 12 октября 2012 года № 206 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района» (с изменениями от 01ноября 2012 года №218, от 05.02.2018года № 15), администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района в 2018 году» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления  Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 27 февраля 2019 года № 21

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Раздольненского сельского поселения

Кореновского района в 2018 году»»

Проект подготовлен и внесен:

ведущий специалист

финансового отдела администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района							Г.В.Екименко

Проект согласован:

финансовым отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

начальник финансового отдела					С.В. Кундерова

Проект согласован:

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 27 февраля 2019 года № 21

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Раздольненского сельского поселения

Кореновского района в 2018 году»

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района в 2018 году» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 05 марта 2018 года № 41(с изменениями от 26.04.2018года № 65)

Финансирование мероприятий Программы в 2018 году осуществлялось за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района. Выделенные на реализацию денежные средства освоены полностью.

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ис-полнение | Общий объем финан-сирова-ния, тыс. рублей | в том числе |  |  |  | % вы-пол-не-ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | Привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | КБ | ВБ |  |  |
| 1 | Установка приборов учета газа и воды в частных домах | план | - | - | - | - | - | - | За 2018 год установлено собственниками домовладения 21 приборов учета воды |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Установка таймеров учета времени уличного освещения | план | 6,2 | 6,2 | - | - | - | 100 | Приобретено 2 таймера учета времени |
|  |  | испол-нение | 6,2 | 6,2 | - | - | - |  |  |
| 3 | Применение энергосберегающих светильников в образовательных учреждениях: - МОБУ СОШ №4, - МДОУ №37 | план | - | - | - | - | - | - | В 2018 году школой и дет. садом приобретены энергосберегающие светильники |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Оборудование информационного стенда для размещения нормативных документов в области энергосбережения | план | - | - | - | - | - | - | Информация на бумажных носителях размещена |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Агитационная работа с населением в целях пропаганды энергосбережения | план | - | - | - | - | - | - | Постоянно на сходах граждан проводилась агитационная работа с населением в целях пропаганды энергосбережения |
|  |  | испол-нение | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО по программе |  | план | 6,2 | 6,2 | - | - | - | 100 |  |
|  |  | испол-нение | 6,2 | 6,2 | - | - | - |  |  |

Показатели результативности выполнения программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План/исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение энергоэффективности систем уличного освещения, установка таймера учета времени | шт. | 2/2 |
| 2 | Наличие в МБУК РСП КР «Раздольненский СДК» энергетического паспорта, актов энергетических обследований | усл.ед. | имеется/имеется |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин