АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2016									№ 26

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой

программы «Ремонт здания администрации Раздольненского

сельского поселения Кореновского района

на 2 полугодие 2015 года»

## В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 12 октября 2012 года № 206 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2 полугодие 2015 года» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 16 февраля 2016 года № 26

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского

поселения Кореновского района на 2 полугодие 2015 года»

Проект подготовлен и внесен:

финансовым отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист

финансового отдела							М.А. Орлецкая

Проект согласован:

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.В. Кундерова

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 16 февраля 2016 года № 26

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Ремонт здания администрации Раздольненского сельского

поселения Кореновского района на 2 полугодие 2015 года»

Ведомственная целевая программа «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2 полугодие 2015 года» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района № 99 от 23 июня 2015 года, в вышеуказанную программу были внесены изменения постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района  № 162 от 23 октября 2015 года.

В 2015 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по ремонту помещений 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения в количестве 8 единиц, замене дверей на 2 этаже (запасный выход)  в количестве 1 единицы и 2 единицы на 1 этаже здания администрации Раздольненского сельского поселения, установке входной двери на 1 этаже здания администрации и ремонту фасада здания администрации Раздольненского сельского поселения (цоколь). Финансирование мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района. Реализация программы произведена в полном объеме. Выделенные на реализацию денежные средства освоены полностью.

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ис-полнение | Общий объем финан-сирова-ния, тыс. рублей | в том числе |  |  |  | % вы-пол-не-ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | Привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | КБ | ВБ |  |  |
| 1 | Ремонт помещений 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в количестве 8 единиц | план | 491,9 | 491,9 | - | - | - | 100 | Отремонтированы помещения 2 этажа здания администрации в количестве 8 ед. |
|  |  | испол-нение | 491,9 | 491,9 | - | - | - |  |  |
| 2 | Замена дверей на 2 этаже (запасный выход) в количестве 1 единицы и 2 единицы на 1 этаже здания администрации Раздольненского сельского поселения, и установка входной двери на 1 этаже здания администрации Раздольненского сельского поселения | план | 83,3 | 83,3 | - | - | - | 100 | Произведена установка и замена дверей в количестве 4 шт. |
|  |  | испол-нение | 83,3 | 83,3 | - | - | - |  |  |
| 3 | Ремонт фасада здания администрации Раздольненского сельского поселения (цоколь) | план | 18,1 | 18,1 | - | - | - | 100 | Отремонтирован фасад здания администрации |
|  |  | испол-нение | 18,1 | 18,1 | - | - | - |  |  |
| 4 | Услуги по составлению сметной документации по объекту «Ремонт фасада здания администрации Раздольненского сельского поселения (цоколь)» | план | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 100 | Изготовлена сметная документация |
|  |  | испол-нение | 0,2 | 0,2 | - | - | - |  |  |
| 5 | Услуги по техническому надзору по объекту «Ремонт фасада здания администрации Раздольненского сельского поселения (цоколь)» | план | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 100 | Проведен тех. надзор |
|  |  | испол-нение | 0,3 | 0,3 | - | - | - |  |  |
| 6 | Услуги по составлению сметной документации по объектам «Ремонт 6 кабинетов, служебного помещения и коридора 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения» | план | 4,9 | 4,9 | - | - | - | 100 | Изготовлена сметная документация |
|  |  | испол-нение | 4,9 | 4,9 | - | - | - |  |  |
| 7 | Услуги по техническому надзору по объектам «Ремонт 6 кабинетов, служебного помещения и коридора 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения | план | 7,4 | 7,4 | - | - | - | 100 | Проведен тех. надзор |
|  |  | испол-нение | 7,4 | 7,4 | - | - | - |  |  |
| ИТОГО по программе |  | план | 606,1 | 606,1 | - | - | - | 100 |  |
|  |  | испол-нение | 606,1 | 606,1 | - | - | - |  |  |

Показатели результативности выполнения программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План/исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проведенного ремонта помещений 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | Ед. | 8/8 |
| 2 | Доля замены двери (запасный выход) 2 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения | % | 100/100 |
| 3 | Доля замены дверей 1 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения | % | 80/80 |
| 4 | Доля установленных входных дверей на 1 этаже здания администрации Раздольненского сельского поселения | % | 100/100 |
| 5 | Доля проведенного ремонта фасада здания администрации Раздольненского сельского поселения | % | 100/100 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин