АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2018									№ 24

ст. Раздольная

Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой

программы «Ремонт здания администрации Раздольненского

сельского поселения Кореновского района на 2017 год»

## В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 12 октября 2012 года № 206 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района» (с изменениями от 01ноября 2012 года №218, от 05.02.2018года №15), администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2017 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 19 февраля 2018года № 24

«Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой программы «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского

поселения Кореновского района в 2017 году»

Проект подготовлен и внесен:

ведущий специалист

финансового отдела администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района							Е.В. Марченко

Проект согласован:

начальник финансового отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.В. Кундерова

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 19 февраля 2018 года № 24

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Ремонт здания администрации Раздольненского сельского

поселения Кореновского района в 2017 году»

Ведомственная целевая программа «Ремонт здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в 2017 году» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района № 135 от 01 сентября 2017 года.

В 2017 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по ремонту Зала для совещаний с заменой напольного покрытия на основе линолеума и жалюзи, а также кабинета на 1 этаже здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в количестве 2 единиц. Финансирование мероприятий Программы в 2017 году осуществлялось за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района. Реализация программы произведена в полном объеме. Выделенные на реализацию денежные средства освоены полностью.

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ис-полнение | Общий объем финан-сирова-ния, тыс. рублей | в том числе |  |  |  | % вы-пол-не-ния | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | Привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | КБ | ВБ |  |  |
| 1 | Ремонт помещений 1 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в количестве 2 единиц | план | 122,2 | 122,2 | - | - | - | 100 | провели ремонт помещений на 1 этаже здания администрации Раздольненского сельского поселения в количестве 2 единиц. |
|  |  | испол-нение | 122,2 | 122,2 | - | - | - |  |  |
| 2 | Замена пола и жалюзи Зал совещаний 1 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | план | 84,7 | 84,7 | - | - | - | 100 | Произведена замена пола и утановка жалюзи Зала совещаний 1 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
|  |  | испол-нение | 84,7 | 84,7 | - | - | - |  |  |
| 3 | Услуги по составлению сметной документации по ремонту помещений 1 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения | план | 2,7 | 2,7 | - | - | - | 100 | Изготовлена сметная документация |
|  |  | испол-нение | 2,7 | 2,7 | - | - | - |  |  |
| 5 | Услуги по техническому надзору по объекту «Ремонт помещения 1 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района» | план | 0,9 | 0,9 |  |  |  | 100 | Проведен тех. надзор |
|  |  | испол-нение | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 8 | Услуги по техническому надзору по объекту «Ремонт зала совещаний 1 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района» | план | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 100 | Произведен технадзор |
|  |  | испол-нение | 1,2 | 1,2 | - | - | - |  |  |
| 9 | Приобретение материалов для нанесения контрастной маркировки на ступени лестницы для ориентации и помощи слепым и слабовидящим гражданам | план | 1,5 | 1,5 | - | - | - | 100 | Нанесена контрастная маркировка на ступени и лестницы здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновског района |
|  |  | испол-нение | 1,5 | 1,5 | - | - | - |  |  |
| ИТОГО по программе |  | план | 213,2 | 213,2 | - | - | - | 100 |  |
|  |  | испол-нение | 213,2 | 213,2 | - | - | - |  |  |

Показатели результативности выполнения программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | План/исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проведенного ремонта помещений 1 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в количестве 2 единиц | % | 100/100 |
| 2 | Доля замененых пола и жалюзи Зал совещаний 1 этажа здания администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района | % | 100/100 |
| 3 | Доля приобретенных материалов для нанесения контрастной маркировки на ступени лестницы для ориентации и помощи слепым и слабовидящим гражданам | % | 100/100 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин