АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021										№ 23

ст. Раздольная

Об утверждении отчета ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Раздольненского сельского

поселения Кореновского района на 2020 год»

В соответствии с постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 20 декабря 2018 года №183 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Раздольненском сельском поселении Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год» (приложение №1)

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 26 февраля 2021 года № 23 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой  программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Раздольненского сельского

поселения Кореновского района на 2020 год»

Целевая  программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 25 октября 2019 года № 102 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского район на 2020 год, с изменениями от 25 марта 2020 года №39, от 21 апреля 2020 года №50.

Период реализации программы - 2020год.

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

Ремонт улично-дорожной сети Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

Общая характеристика выполнения мероприятий: все мероприятия за 2020 год выполнены в полном объеме.

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2020 году, 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета на сумму – 172387,02 рублей, из средств краевого бюджета на сумму- 3275350,49. Общая сумма составила 3 447 737,51 рубль.

Общая характеристика выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме.

Целевые индикаторы и показатели за 2020 год соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2020 год:- в ходе реализации ведомственной целевой  программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год» удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

В соответствии с Федеральным Законом №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки согласно протоколу подведения итогов аукциона в электронной форме ООО ФИРМА «РЕГИОН» 352700 Краснодарский край, г. Тимашевск ул. Зорге,10 ИНН 2369002957 контракт №2-ЭЛ/2020 от 29 июня 2020 года на сумму 3447,737 тыс. рублей, платежное поручение №423461 от 10 сентября 2020 года, предмет контракта – «Ремонт ул. Колхозной от ПК0+00 (дом №57) до ПК 7+30 в ст-це Раздольной». Всего протяженность 730 м).

При оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год» проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.) и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2020 году 100,00%.

Результативность Программы в 2020 году 100%. Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2020 году 100%. Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2020 году 100%.

Оценка результативности  реализации мероприятий Программы производилась  на основе следующих индикаторов:

снижение роста  уровня аварийности на дорогах Раздольненского сельского поселения Кореновского района;

снижение уровня  числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

улучшение условий проживания;

расширение сети и улучшение состояния автомобильных дорог с твердым покрытием.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района							А.Н. Еригин

Отчет о реализации  ведомственной целевой  программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»

Тыс.рублей

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено(израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Выполнео \не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедут, кредиторская задолженность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Раздольненского сельского поселения Кореновского района. софинансирование расходных обязательств в соответствии с подпрограммой «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»: 1. Ремонт ул. Колхозной от ПК 0+00 (дом № 57) до ПК 7+30 | Местный бюджет | 172,39 | 172,39 | 172,39 | 172,387 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3275,35 | 3275,35 | 3275,35 | 3275,35 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Всего в том числе: | 3447,77 | 3447,77 | 3447,737 | 3447,737 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 172,39 | 172,39 | 172,39 | 172,387 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3275,35 | 3275,35 | 3275,35 | 3275,35 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района															А.Н. Еригин

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение роста уровня дорожно-транспортных происшествий в Раздольненском сельском поселении Кореновского района (2019г. -1 ед., 2020 год – 0ед); | Усл.ед | 0 | 0 |  |
| Количество пострадавших в ДТП (2019г. -1 ед., 2020 год – 0ед); | Усл.ед | 0 | 0 |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1тыс. населения по итогам 2018 года – 0, 2019 год -0. | Усл.ед | 0 | 0 |  |
| Транспортный риск (число, лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. транспорта, в 2018 году - 0 , в 2019 году- 0. | Усл.ед | 0 | 0 |  |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района							А.Н. Еригин

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Раздольненского сельского поселения Кореновского района | 1 усл. ед. (протяженность 730 м) на сумму 3447,74тыс. рублей | 1 усл. ед. (протяженность 730 м) на сумму 3447,74 тыс. рублей | 1,0 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района															А.Н.Еригин