АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.00.2017										№ 000

ст. Раздольная

Об утверждении муниципальной программы

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

на 2018-2022 года»

В соответствии со статьей	 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от 24 августа 2015 года № 131 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Раздольненского сельского поселения Кореновского района», администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Раздольненского сельского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 года» (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Ребриковой) предусмотреть финансирование расходов на реализацию указанной программы в 2018-2022 годах из бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Раздольненского сельского поселения Кореновского района и разместить на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района                                                                           А.Н.Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Раздольненского

сельского поселения Кореновского района

от _________________ 2017 года № 000

«Об утверждении муниципальной программы

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

на 2018-2022 года»

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист

общего отдела								О.Б. Самылкина

Проект согласован:

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района от ______________№ ___ |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 года»

Паспорт муниципальной программы

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 года»

| Координатор муниципальной программы | Финансовый отдел администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района. |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Раздольненского сельского поселения Кореновского района. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Раздольненского сельского поселения Кореновского района; Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий Раздольненского сельского поселения Кореновского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 года |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | 5 000 000 рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района. |

1.Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Раздольненского сельского поселения Кореновского района имеется 1 сквер и зона озеленения между зданием администрации и Домом Культуры, площадь перед Домом культуры, территория вокруг детской площадки и мемориального комплекса.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в т. ч. декоративное;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.Прогноз 	развития 	соответствующей 	сферы 	реализации 	муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы Раздольненского сельского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 годы» (далее муниципальная программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

3.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3.1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Раздольненского сельского поселения Кореновского района;

3.2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

3.3. Целевые показатели реализации муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие благоустройство общественных территорий

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации подпрограммы |  |  | Год формирования муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | - |  |  | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | - |  |  |  | 30 | 60 | 60 |  |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | Единиц | - |  |  |  |  |  |  | 1 |

Таблица 2

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий Раздольненского сельского поселения Кореновского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | - | 30 | 60 | 60 |  |
| 2. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Раздольненского сельского поселения Кореновского района | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | - | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | Единиц | - | 1 | 1 | 1 |  |

3.4.В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

3.5. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности жителей и повысить привлекательность поселения.

3.6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

-благоустройство муниципальных территорий общего пользования – 1.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий,

с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на общественной территории (приложение 2 к Программе), нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения 4-5 к программе).

3.7. Срок реализации программы: 2018- 2022 года.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/ п | Наименование мероприятия | Источник финансир ования | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  | Непосредствен ный ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользовани я Журавского сельского поселения Кореновско го района | всего |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | установленные малые архитектурные формы (скамейки, лавки и урны); отремонтирова нные тротуарные дорожки. Иные мероприятия | Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновско го района |
|  |  | Федераль ный бюджет | - | 1800 | 1800 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 200 | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Изготовлен ие проектносметной документац ии и проведение ее оценочной экспертизы | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федераль ный бюджет | - | - | - | - | - | 1 кв ар та л |  |  |  |  | Изготовление проектов благоустройст ва общественных территорий Разработка сметной документация по объектам | Архицентр |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовые гарантии муниципальной программы осуществляются за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения Кореновского района и при привлечении средств из федерального и краевого бюджета на условиях софинансирования, мероприятия муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным законодательством.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Для  оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  (далее  – степень  реализации)  муниципальной  программы  определяется  степень достижения  плановых  значений  каждого  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпл/ ЗПгпф, где:

Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф –  значение  целевого  показателя,  характеризующего  цели  и  задачи муниципальной  программы,  фактически  достигнутое  на  конец  отчетного периода;

Зпгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.3. Степень  реализации  муниципальной программы рассчитывается  по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М, где:

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М  –  число  целевых  показателей,  характеризующих  цели и  задачи муниципальной программы.

При  использовании  данной  формулы  в  случаях,  если  СДгппз>1,  значение Сдгппз принимается равным 1.

При  оценке  степени  реализации  муниципальной  программы ответственным  исполнителем  могут  определяться  коэффициенты  значимости отдельных  целевых  показателей.  При  использовании  коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М СРгп = ∑ СДгппз*ki, где:

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1.

5.4. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в  зависимости  от  значений  оценки  степени  реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных  целевых  программ,  основных  мероприятий)  по  следующей формуле:

j ЭРгп= 0,5* СРгп+ 0,5*∑ЭРп/п*kj/ j, где:

Эргп – эффективность реализации муниципальной программы;

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п –  эффективность  реализации  подпрограммы  (ведомственной

целевой программы, основного мероприятия);

kj –  коэффициент  значимости  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы,  основного  мероприятия)  для  достижения  целей  муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы  ответственным  исполнителем.  По  умолчанию  kjо пределяется  по формуле:

kj= Фj/Ф, где:

Фj –  объем  фактических   расходов   из   местного бюджета  (кассового исполнения)  на  реализацию  j-той  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф  -  объем   фактических    расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j  –  количество  подпрограмм  (ведомственных  целевых  программ, основных мероприятий).

5.5. Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается   высокой в  случае,  если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее  0,80.

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается  удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной  программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

6.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

6.2. Исполнителями муниципальной программы являются:

а) администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

6.3. Исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий муниципальной программы;

б) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

в) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

г) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

д) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу;

е) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

ж) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.4. На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.5. Основными финансовыми рисками реализации муниципальной программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.6. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Раздольненского сельского поселения Кореновского района и муниципальную программу.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района                                                                           А.Н.Еригин

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень общественных территорий сформированный в соответствии с предложениями, поступившими в рамках общественного обсуждения

| № п/п | Адрес общественной территории | Дата реализации проекта | Средства на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные территории для благоустройства будет определена по результатам общественного обсуждения | 2018-2022 | - | Общий отдел администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| Виды работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Установка скамеек |  |  |
|  |  | - Характеристики: - Длина от 150 см - Высота 42 см - Ширина 46 см - Глубина посадочного места 41 см - Вес от 48 кг. |
|  |  | СКАМЕЙКА SD-365.2 Артикул: SD-365.2 Подробнее: Металл + дерево Характеристика: - Длина 120 см - Ширина 62см - Высота 82 см - Вес: 28 кг |
|  |  | - Скамья "Тенистая" Начало формы Материал: Сталь, сосна Характеристика: - Длина 150 см - Ширина 70 см - Высота 80 см. Конец формы |
|  |  | - Каркас: чугун, труба - Материал: массив сосны. - Размеры изделия: - Длина - 1800 мм - Диаметр 64 мм |
|  |  | - Характеристики: - Длина от 122 см - Высота 81см - Ширина 64 см - Вес от 11,3 кг. |
| - 2. Установка урн |  |  |
|  |  | Характеристика: 400х400х600 мм |
|  |  | Характеристика: 250х250х500 мм |
|  |  | Характеристика: 420х420х530 мм |
|  |  | Характеристика: 330х405х720 мм |
|  |  | Характеристика: 355х355х945мм |
| 3.Укладка тротуарных дорожек |  |  |
|  | Характеристики |  |

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| 1. Установка уличного освещения общественных территорий |  |
|  | Характеристики: Высота стойки - 3-4,5 м Размер светильника – 810х810 Материалы - сталь, алюминий |
|  | Характеристики: Высота стойки – 4 м Материалы - сталь, алюминий |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Единичные расценки на установку скамьи

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья Размеры: 1500*380*680 | шт | 4368 |
| 3 | Скамья Размеры: 2000*385*660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкой Размеры: 1985*715*955 | шт | 11450 |

Единичные расценки на установку урны

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная Объем: 20л Размеры: 400*300*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземная Объем: 40л Размеры: 480*380*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется) Размеры: 420*420*665 | шт | 3267 |

Единичные расценки на ремонт тротуарной дорожки

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 1 | 341,57 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (отмостка +валики водотвода) | м3 | 1 | 1326,24 |
| 3 | Разборка площадки из плитки тротуарной | м2 | 1 | 65,33 |
| 4 | Разборка бетонна (валика у сущ.дороги и основание под сущ.лотком) | м3 | 1 | 6745,74 |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (25см) | м3 | 1 | 63,64 |
| 6 | Разработка грунта вручную траншеи под лоток, группа грунтов: 2 | м3 | 1 | 534,27 |
| 7 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | м3 | 1 | 21,68 |
| 8 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 1 | 1,97 |
| 9 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных: двухслойных, нижний слой толщиной 15 см | м2 | 1 | 210,23 |
| 10 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: двухслойных с добавлением 30% щебня фр. 20-40 мм, верхний слой 10 см | м2 | 1 | 166,73 |
| 11 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м | 1 | 682,77 |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 1 | 414,85 |
| 13 | Розлив вяжущих материалов | т | 1 | 4,45 |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 1 | 409,72 |
| 15 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | люк | 1 | 3878,27 |
| 16 | Устройство водосбросных сооружений из лотков | м | 1 | 1993,6 |
| 17 | Заполнение бетоном с боков лотка | м3 | 1 | 1264,1 |
| 19 | Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм | пень | 1 | 316,31 |

Единичные расценки  на дополнительны работы

| № | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лето | зима |
| 1 | Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) | м2 | 58,67 | 50,53 |
| 2 | Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) | шт | 11,81 | 429,27 |
| 3 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) | м2 | 82,01 | 63,87 |
| 4 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника) | м2 | 1 686,00 |  |
| 5 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного газона) | м2 | 286,00 |  |
| 6 | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации | м2 | 4,92 | - |
| 7 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника | шт | 24 703,00 |  |
| 8 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника | шт | 17 313,00 |  |
| 9 | Газонные ограды | п.м. | 960,00 |  |
| 10 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом, Озеленение .Защитные насаждения | м2 | 1 | 88,2 |
| 11 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-0461, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | м2 | 1 | 25,84 |
| 12 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 52.71=459,32119,20×2,74-8,00×10 | м2 | 1 | 3,55 |
| 13 | Семена трав | кг | 1 | 215,84 |
| 14 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпи 20 см | м2 | 1 | 117,2 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района».

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Раздольненского сельского поселения Кореновского района согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района», решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского поселения Кореновского района» |
| --- | --- |

Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Раздольненского сельского поселения Кореновского района

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.

2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

4. Документы, подтверждающие трудовую форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Раздольненского сельского поселения Кореновского района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.