СОВЕТ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.08.2015										№ 54

ст. Раздольная

Об утверждении инвестиционной программы развития организаций коммунального комплекса Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы

# В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года         № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 « Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Совет Раздольненского сельского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить инвестиционную программу организации коммунального комплекса Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы (приложение).

2. Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, транспорту, связи, строительству, жилищно коммунальному хозяйству и предпринимательству (Малимонова).

4. Решение вступает в силу после его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								А.Н. Еригин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 27 июля 2015 года № 54

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

организации коммунального комплекса Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы

станица Раздольная

2015 год

ПАСПОРТ

| Наименование программы | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА организации коммунального комплекса Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Постановление главы Краснодарского края № 685 от 16.07.2008 года «О мерах по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса Краснодарского края», Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», решением Совета Раздольненского сельского поселения от 29 июля 2015 года № 53 «Об утверждении технического задания на разработку Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского поселения Кореновского района по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» |
| Разработчик Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
| Исполнитель Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
| Цели и задачи программы | Программа направлена: - улучшение снабжения жителей питьевой водой, - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения, - повышение качества добываемой воды |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2018 годы |
| Источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются надбавка к тарифу на водоснабжение в объеме 140 тыс.руб. |
| Системы организации Программы | Текущий контроль за исполнением Программы осуществляют Совет Раздольненского сельского поселения Кореновского района и администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района |
| Целевые индикаторы Программы | Основными целевыми индикаторами являются: -подъем воды – куб.м., -экономия Эл. Энергии – кВт. час. - экономия средств – тыс.руб. |

Пояснительная записка к инвестиционной программе

организации коммунального комплекса Раздольненского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы

1. На сегодняшний день деятельность коммунального комплекса станицы Раздольной характеризуется посредственным качеством предоставления коммунальных услуг населению, бюджетным и промышленным предприятиям, неэффективным использованием природных ресурсов.

Водоснабжение станицы Раздольной осуществляется из подземных источников. Забор воды осуществляется 3-мя отдельными артезианскими скважинами глубиной 160-250 метров подающих воду в единую закольцованную систему. Скважины оборудованы глубинными насосами производительностью 10-16 м.куб./час и включаются в работу автоматическими станциями управления «Каскад». Водоснабжение хутора Верхнего осуществляется из артезианской скважины глубиной 250 метров Скважина оборудована глубинным насосом производительностью 10 метров куб./час и включается в работу автоматической станцией «Каскад».

Необходимо провести модернизацию существующего водозабора по улице Советской с установкой автоматической станции управления «Каскад».

Из скважин вода подается в башни, оборудованные емкостями по 40 метров кубических каждая. Протяженность водопроводных сетей по поселению составляет 26,7 километров, в том числе по станице Раздольной -20,6 км, хутору Верхнему- 6,09 км. Уровень износа основных фондов по водопроводному комплексу превышает 80%. Проведение кардинальной замены всего наружного насосного оборудования и замене запорной арматуры в водопроводных колодцах на существующих сетях водоснабжения приведет к созданию системы управления водным балансом и режимом подачи и распределения воды. Для решения первоочередных задач необходимы финансовые затраты в сумме 140 тысяч рублей.

Учитывая влияние на социально-экономическое положение в поселении, объективные показатели улучшения деятельности жилищно-коммунального комплекса Раздольненского поселения Кореновского района предлагаем включить дополнительную надбавку к тарифу для пользователей услугами коммунальной инфраструктуры в 2016-2018 годах надбавку в размере 0,30; 0,30; 0,34 рублей за 1 м3 воды соответственно стоимость работ заложенная в обосновании надбавок на услуги 2016 -2018 годах, явилась причиной предоставления материалов на рассмотрение нового плана по доплатам к тарифам.

2. Введение

Настоящая программа разработана в целях определения стратегического развития и модернизации систем инженерной инфраструктуры организаций коммунального комплекса и повышения качества оказываемых услуг.

3.Основные проблемы и необходимость их решения

На сегодняшний день деятельность коммунального комплекса станицы Раздольной характеризуется посредственным качеством предоставления коммунальных услуг населению, бюджетным и промышленным предприятиям, неэффективным использованием природных ресурсов. Причинами сложившейся ситуации является высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкая эффективность управления коммунальным комплексом, отсутствие стимулирования в развитии инженерных коммуникаций.

Выходом из сложившейся ситуации может послужить реализация проектов:

реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры изложенная в Программе инвестиций.

Мероприятия в Программе представлены по основным направлениям деятельности: водоснабжению.

4. Цели и задачи программы

4.1. Обеспечение наиболее экономичным образом предоставления надежных и качественных коммунальных услуг потребителям.

4.2. Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей.

4.3. Повышение эффективности и оптимального развития систем инженерной инфраструктуры.

4.4. Развитие коммунальной инфраструктуры поселения в соответствии с требованиями программы перспективного развития.

5.Ресурсное обеспечение программы

5.1 Источником финансирования Программы является инвестиционная надбавка к тарифу на услуги по водоснабжению.

Потребность в финансировании для реализации данной Программы на 2016-2018 годы составляет 140000 рублей в текущих ценах.

6. Перечень мероприятий по реализации Программы

| Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Модернизация водонапорной башни ул.Советская | 50000 | - | 50000 | - | - |
| Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах | 45000 |  | - | 45000 | - |
| Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах | 45000 |  | - | - | 45000 |
| Итого | 140000 |  | 50000 | 45000 | 45000 |

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района 								А.Н. Еригин